## Slide 1: Strategia testowania TeamUp

## Slide 2: Cel testów
Zapewnienie, że aplikacja TeamUp spełnia założone funkcje, jest intuicyjna dla użytkowników, działa niezawodnie oraz jest bezpieczna. Celem jest również minimalizacja błędów w czasie korzystania z aplikacji i zapewnienie, że użytkownicy będą mogli łatwo i szybko organizować wydarzenia sportowe.

## Slide 3: Typy testów
Testy jednostkowe (Unit Tests): Testowanie pojedynczych funkcji w izolacji, aby upewnić się, że każda z nich działa poprawnie.
Testy integracyjne (Integration Tests): Testowanie, czy poszczególne moduły aplikacji (np. logowanie, wybór boiska, potwierdzenie uczestnictwa) współpracują ze sobą poprawnie.
Testy akceptacyjne użytkownika (User Acceptance Tests - UAT): Testowanie funkcjonalności z perspektywy końcowego użytkownika, aby zweryfikować, czy aplikacja spełnia wszystkie wymagania biznesowe i jest intuicyjna w obsłudze.

## Slide 4: Przykłady Szczegółowych Testów dla Kluczowych FunkPcji

## Slide 5: Tworzenie wydarzenia sportowego
Scenariusz testowy: Użytkownik tworzy nowe wydarzenie sportowe, wybierając boisko, datę, godzinę, oraz zapraszając znajomych.
Oczekiwany wynik: Wydarzenie zostaje poprawnie dodane do kalendarza aplikacji i pojawia się powiadomienie dla zaproszonych osób. Wszystkie dane są zapisane i widoczne na ekranie wydarzenia.
Typ testu: Test integracyjny
Narzędzia: Postman (do testowania API), Selenium (do testowania front-endu).

## Slide 6: Powiadomienia o wydarzeniach
Scenariusz testowy: Użytkownik tworzy wydarzenie i zaprasza innych użytkowników. Zaproszeni użytkownicy otrzymują powiadomienie o nowym wydarzeniu.
Oczekiwany wynik: Zaproszeni użytkownicy otrzymują powiadomienie w aplikacji (lub powiadomienie push) oraz e-mail z informacjami o wydarzeniu.
Typ testu: Test integracyjny, test akceptacyjny użytkownika
Narzędzia: Firebase Test Lab (do testów na różnych urządzeniach), Selenium.

## Slide 7: Rezerwacja boiska
Scenariusz testowy: Użytkownik próbuje zarezerwować boisko w godzinach, które są już zajęte przez inne wydarzenie.
Oczekiwany wynik: Aplikacja informuje użytkownika, że boisko jest niedostępne i proponuje inne godziny lub daty.
Typ testu: Test jednostkowy (dla funkcji walidacji), test integracyjny (dla sprawdzenia rezerwacji z bazą danych).
Narzędzia: Mocha (do testów jednostkowych w backendzie), Postman (do testowania walidacji API).

## Slide 8: Opis narzędzi testowych
Postman - Do testowania i weryfikacji API, zwłaszcza funkcji związanych z tworzeniem i zapraszaniem na wydarzenia.
Selenium - Do automatyzacji testów UI, takich jak tworzenie wydarzenia przez użytkownika i sprawdzanie, czy zaproszeni użytkownicy widzą poprawne powiadomienia.
Firebase Test Lab - Testowanie aplikacji mobilnej na różnych urządzeniach z systemem Android i iOS, aby sprawdzić jej działanie w różnych środowiskach.
Mocha - Framework testowy do testów jednostkowych dla backendu, zapewniający, że pojedyncze funkcje, jak walidacja dostępności boiska, działają poprawnie.

## Slide 9: Harmonogram testów i plan pracy
Test | Kto | Kiedy | Czas trwania
Testy jednostkowe | Developerzy backendu | Każda iteracja sprintu | 2 dni
Testy integracyjne | Zespół QA | Po zakończeniu funkcji tworzenia wydarzeń, powiadomień, itp.. | 3 dni
Testy akceptacyjne użytkownika | Wybrani użytkownicy, zespół QA | Na koniec każdego sprintu, przed wydaniem wersji | 1-2 dni
Testy wydajnościowe | Zespół QA i DevOps | Po wersji beta | 2 dni

## Slide 10: Objaśnienie kolumn

## Slide 11: Test – Typ testu, który będzie przeprowadzany.
Testy jednostkowe sprawdzają działanie pojedynczych funkcji i komponentów aplikacji.
Testy integracyjne oceniają, jak różne części aplikacji współpracują ze sobą.
Testy akceptacyjne użytkownika (UAT) polegają na testowaniu aplikacji przez wybranych użytkowników lub testerów, aby upewnić się, że działa zgodnie z wymaganiami.
Testy wydajnościowe są opcjonalne, ale pozwalają sprawdzić, jak aplikacja radzi sobie z dużym obciążeniem i różnymi warunkami systemowymi.

## Slide 12: Kto – Osoby lub zespoły odpowiedzialne za przeprowadzenie danego testu.
Developerzy backendu odpowiadają za testy jednostkowe swoich funkcji, np. walidacji rezerwacji boiska.
Zespół QA (Quality Assurance) odpowiada za dokładne testowanie integracji komponentów i funkcji aplikacji.
Wybrani użytkownicy i zespół QA – testerzy oraz potencjalnie rzeczywiści użytkownicy sprawdzają aplikację w testach akceptacyjnych.
DevOps współpracuje z zespołem QA przy testach wydajnościowych, aby ocenić, jak aplikacja działa w środowiskach o różnym obciążeniu.

## Slide 13: Kiedy – Określa moment lub cykl, w którym dany typ testu będzie przeprowadzany.
Każda iteracja sprintu (co tydzień) dla testów jednostkowych – developerzy testują swoje funkcje co tydzień, aby wcześnie wychwycić błędy.
Po zakończeniu funkcji – testy integracyjne są przeprowadzane po zakończeniu prac nad większymi modułami, aby zweryfikować, czy współpracują one zgodnie z założeniami.
Na koniec sprintu – testy akceptacyjne są przeprowadzane przed wydaniem nowej wersji aplikacji, aby upewnić się, że spełnia wymagania użytkowników.
Po wersji beta – testy wydajnościowe mogą być przeprowadzane na wersji beta, aby upewnić się, że aplikacja poradzi sobie z obciążeniem po wdrożeniu.

## Slide 14: Czas trwania – Szacowany czas potrzebny na przeprowadzenie danego testu.
2 dni dla testów jednostkowych oznacza, że developerzy potrzebują około dwóch dni na przetestowanie nowych funkcji i wprowadzenie poprawek.
3 dni na testy integracyjne – ponieważ sprawdzanie współpracy różnych komponentów jest bardziej złożone, zajmuje więcej czasu.
1-2 dni na testy akceptacyjne – użytkownicy i testerzy sprawdzają aplikację w krótkich sesjach.
2 dni dla testów wydajnościowych – testy tego typu wymagają precyzyjnych scenariuszy i narzędzi monitorujących, więc ich przeprowadzenie trwa kilka dni.